兴财字〔2023〕8号

# 关于印发《兴国县财政局关于进一步强化政府采购项目履约验收支付管理工作》的通知

各乡镇人民政府，经济开发区管委会，城市社区管委会，县政府各部门，县直(驻县)各单位，县采购代理机构:

近年来，我县各乡镇、各单位在政府采购履约验收管理中还不同程度存在认识不到位、责任不清晰、措施不细化等问题。为进一步优化政府采购营商环境，压实采购人主体责任,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等有关规定，结合我县实际，现就进一步做好政府采购项目履约验收管理相关工作通知如下。

一、履约验收重要性

依法加强政府采购履约验收管理工作，是深化政府采购制度改革、提高政府采购质效的重要保证，是加强政府采购结果管理的重要举措，是保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理的重要环节，对实现采购与预算、资产及财务等管理工作协调联动具有重要意义。政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、公开透明的原则，坚持应验必验、验收必严、违约必究。各乡镇、各单位要充分认识政府采购履约验收管理工作的重要性和必要性，严格政府采购活动的结果管理，切实履行采购人主体责任。

二、规范开展履约验收

（一）履约验收主体。采购人是政府采购履约验收工作的责任主体。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织履约验收，也可以委托第三方机构履约验收。第三方机构包括但不限于采购代理机构和具有资质的专业质量检测机构。

采购人委托第三方机构履约验收的，应当订立委托代理协议，明确委托代理内容、标准、要求等权利义务事项。采购人应当对第三方机构出具的验收意见认真审查，并对验收意见进行书面确认。委托履约验收不转移或者免除采购人履约验收工作的主体责任。

（二）履约验收范围。我县内国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务项目。通过政府采购电子卖场零星采购、定点采购、协议供货等方式采购的项目，可以适当简化验收流程，由采购人指定熟悉采购需求的人员，对合同约定的技术、服务、安全标准等内容进行验收，提出验收意见，并由采购人确认。

- （三）履约验收依据。招标文件(谈判文件、磋商文件、询价通知书等)、投标文件(响应文件)、采购合同、封样样品等是履约验收工作的基本依据。订立的补充合同或合同当事人其他有效约定应当作为采购合同组成部分。

- （四）履约验收费用。履约验收相关费用支出，采购合同有约定的按照约定执行;无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担重新验收费用。委托第三方机构验收的，委托费用应当在委托协议中明确，委托费用可以根据采购项目复杂程度及验收工作量协商确定。履约验收小组成员中邀请的相关专业技术人员费用可以参照《江西省财政厅转发财政部关于政府采购评审专家管理办法的通知》(赣财购〔2017〕21号)执行。由采购人承担的费用支出应当按照相关规定及时支付。采购人的相关工作人员不得获取劳务报酬。

- （五）履约验收方式。履约验收方式可以根据采购项目特点、市场实际和履约风险控制等情况，采用一次性验收、分节点验收和分期验收方式等。

- 1.一次性验收。供应商属约完成，采购人按照采购合同约定验收条件进行一次性验收。对单一类别采购数量特别大的项目。可以采用抽样验收办法；非单一类别的采购项目，应当对所有采购标的进行验收。

- 2.分节点验收。采购人对供应商履约过程的特定节点或多个节点的履约情况进行分别验收。如货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。分节点验收的内容和标准应当在采购文件和采购合同中明确。节点验收不合格的，采购人应当严格按照合同约定，要求供应商整改或依约定解除合同。节点验收结果应当形成书面验收材料，作为采购项目验收档案组成内容。

- 3.分期验收。适用于“一次采购、按期续约，采购合同一期一签”的服务类采购项目和履约周期较长需分期管理的采购项目。分期验收的内容和标准应当在采购文件和采购合同中明确。分期验收不合格的，采购人应当严格按照合同约定，要求供应商整改或依约定解除合同，属于合同续签采购项目的，应当终止续签合同。

三、严格履约验收程序

- (一)验收前期准备。达到采购合同约定的履约验收条件时，供应商应当及时向采购人书面提出履约验收申请。采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请之日起7个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，达到履约验收条件的，启动履约验收程序，向供应商发出《政府采购履约验收通知单》(附件1)，未达到履约验收条件的，书面告知供应商。供应商应当严格按采购合同约定的履约验收要求，积极配合采购人、第三方机构做好验收工作，及时提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证明证据材料。

- (二)成立验收小组。采购人应当成立履约验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。前期参与该项目的采购代理机构工作人员、评审专家以及政府采购回避制度规定的与供应商有利害关系的人员，应当回避。履约验收小组应当由采购需求制定人员、实际使用人员等至少3人以上单数组成，并确定一名负责人。技术复杂、专业性较强的采购项目，可以邀请相关专业技术人员参与，专业技术人员可以由采购人从本单位自行选择，也可以邀请相关领域专家参与验收。根据采购项目特点和实际需要，采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者专业机构及专家参与验收，相关意见作为履约验收的参考资料。

- 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对履约验收需要采用专业质量检测机构检测的，应当在采购合同中明确，验收时由采购人或第三方机构委托具有资质的专业质量检测机构进行检验检测，供应商自行提供的检验检测报告仅作为参考。第三方机构委托的专业质量检测机构必须经采购人确认同意。

- (三)验收小组实施验收。验收小组应当认真履行采购项目验收职责，确保采购项目验收意见客观真实反映合同履行情况。

- 1.归集验收依据。实施验收前，验收小组应当将招标文件(谈判文件、磋商文件、询价通知书等)、供应商投标文件(响应文件)、采购合同、封样样品等验收依据进行归集。

- 2.明确验收方案。履约验收方案应当在采购实施计划、采购文件和采购合同中明确，方案内容包括履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。其中，验收内容应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准应当包括所有客观、量化指标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。工程类项目的履约验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。

- 3.逐项验收。验收小组应当根据验收方案和验收证明资料，对验收内容及标准进行逐项验收。验收证明资料可以为现场展示、技术说明、测评测试、音视频、检验检测、专家论证、调研分析、争议纠纷解决、分节点验收、分期验收资料、工作量、问卷调查等，验收印证资料应当真实、完整、有效。

- 4.出具验收意见。验收结束后，验收小组应当出具验收意见报告（附件2），列明验收情况及项目总体评价，并经验收小组全体成员和供应商签字。验收小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在验收意见报告上答署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见报告。委托第三方机构组织验收的，第三方机构应当自验收小组出具验收意见报告后2个工作日内将验收意见报告和相关证明材料送采购人。供应商对验收意见报告载明的结论有异议的，应当在签字前向验收小组说明情况，验收小组应当对有异议的验收事项进行复核。复核后供应商仍不认可验收意见报告结论的，按照采购合同约定的承担违约责任。履约验收过程有关合同履行问题、违约责任认定和争议解决处理适用《中华人民共和国民法典》。

- 5.验收报告资料备案。除涉密情形外，采购人应当在验收意见报告确认后5天内在“兴国县备案监管系统”上传验收意见报告等资料进行备案。

- 规范保证金及资金支付

- 全面取消投标保证金和履约保证金。货物和服务类项目不得收取质保金等没有法律依据的保证金。采购人应当按照政府采购合同约定的时间，及时向供应商支付采购资金，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款。不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。服务类、工程类项目分期验收的，根据项目实施进度分期及时支付采购资金；因采购人原因延期付款的，应对供应商支付延期利息等给予补偿或赔偿，都应在采购合同中约定。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

五、工作要求

（一）强化采购人对履约验收的主体责任。采购人应当对供应商履约情况依法开展验收，严把采购质量关，切实履行采购主体责任。采购人应当健全内部控制管理制度，明确验收机制，履行验收责任，确认验收结论，及时处理项目验收中发现的问题，并向同级财政部门反映供应商违约失信行为。不得与中标、成交供应商串通不按照合同约定履行义务，不得由中标、成交供应商代拟验收报告，不得不经过验收直接签署验收报告。

（二）强化验收监督。县财政局将加强对采购人履约验收管理工作的监管，将以下内容纳入监督检查：采购人是否制定政府采购项目履约验收内部控制管理制度;是否履行了项目验收责任;项目验收工作是否符合规定程序和要求;验收方对于验收过程中发现的问题是否及时报告并妥善处理等。验收方还应接受和支持社会监督主体主动进行社会监督，不得拒绝社会监督申请，且应当积极做好履约验收准备工作。我局将不定期开展履约验收环节的监督检查，并将检查结果纳入全县政府采购优化营商环境监测指标方案评价。

附件：1.政府采购履约验收通知单（参考样本）

2.政府采购履约验收报告（参考样本）

## 2023年6月5日

兴国县财政局办公室                     2023年6月5日印发

- 附件1

政府采购履约验收通知单（参考样本）

| 采购人(公章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称编号 |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |
| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| 合同金额 |  | 验收时间 |  |
| 验收方式 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 验收方案及工作要求（可另附页） |  |  |  |

经审核，供应商提出的履约验收申请达到采购合同约定的履约验收条件，请供应商按照《政府采购履约验收通知单》确定的验收时间和地点配合做好验收工作。

- 附件2

政府采购履约验收报告（货物类）（参考样本）

| 采购人 |  |  |  |  |  | 采购项目名称 |  |  |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  | 验收地点 |  |  |  |  |  | 验收组织形式 |  |  | □自行组织 □委托第三方机构 |  |  |  |
| 验收方式 | □一次性验收 □分节点验收 □分期验收（共分 期，此为第 期验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 和标准 | 货物清单 |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量等 |  | 技术、性能 指标等 |  | 运行状况及安装调试等 |  |  | 质量证明 文件 | 售后服务 承诺 |  |  | 安全标准 |  |  | 合同履约时间、地点、方式等 | 其他验收内容和标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  |
| 专业质量检测机构情况说明（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商 |  | 采购人 |  | 实际使用人 |  |  |  |  | 验收专家组 |  |  |  | 第三方机构 |  |  | 社会公众 |  |  |
| 供应商代表： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 验收人员： 验收意见： 年 月 日 |  |  |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  |  | 验收人员： 验收意见： 年 月 日 |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：附验收照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 该表为货物类项目履约验收的参考样表，采购人或第三方机构可以根据工作实际进行调整。

政府采购履约验收报告（服务类）（参考样本）

| 采购人 |  |  |  |  |  | 采购项目名称 |  |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  | 验收地点 |  |  |  |  | 验收组织形式 |  |  | □自行组织 □委托第三方机构 |  |  |
| 验收方式 | □一次性验收 □分节点验收 □分期验收（共分 期，此为第 期验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 和标准 | 服务质量 |  | 服务进度 |  | 人员、设备 配备情况 |  |  | 安全标准 |  | 服务承诺实现 |  |  | 合同履约时间、 地点、方式 |  |  | 其他验收内容和标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |
| 专业质量检测机构情况说明（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商 |  | 采购人 |  | 实际使用人 |  |  |  |  | 验收专家组 |  |  | 第三方机构 |  |  | 社会公众 |  |
| 供应商代表： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 验收人员： 验收意见： 年 月 日 |  |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  |  | 验收人员： 验收意见： 年 月 日 |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否公共服务项目：¨是 ¨ 否 公共服务项目验收报告公示网址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：附验收照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或第三方机构可以根据工作实际进行调整。

政府采购履约验收报告（工程类）（参考样本）

| 采购人 |  |  |  |  | 采购项目名称 |  |  |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  | 验收地点 |  |  |  |  | 验收组织形式 |  |  | □自行组织 □委托第三方机构 |  |  |
| 验收方式 | □一次性验收 □分节点验收 □分期验收（共分 期，此为第 期验收） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 和标准 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 |  |  | 施工人员 配备情况 |  | 施工设备 配备情况 |  |  | 安全文明标准 |  |  | 其他验收内容和标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  |  | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |
| 专业质量检测机构情况说明（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商 | 采购人 |  | 实际使用人 |  |  |  |  | 验收专家组 |  |  | 第三方机构 |  |  | 社会公众 |  |
| 供应商代表： 验收意见： （公章） 年 月 日 | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  | 验收人员： 验收意见： 年 月 日 |  |  | 验收人员： 验收意见： （公章） 年 月 日 |  |  | 验收人员： 验收意见： 年 月 日 |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：附验收照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或第三方机构可以根据工作实际进行调整。