兴府办字〔2023〕27号

关于印发《兴国县征地拆迁领域突出

问题专项治理工作方案》的通知

县自然资源局、县财政局、县住建局、县住保中心、县农业农村局、县人社局，城市社区管委会、各有关乡镇人民政府：

经县政府同意，现将《兴国县征地拆迁领域突出问题专项治理工作方案》印发给你们，请按照要求抓好贯彻落实。

2023年5月10日

兴国县征地拆迁领域突出问题

专项治理工作方案

为规范征地拆迁行为，严格执行国家关于征地拆迁的法律、法规和政策规定，落实征地拆迁工作廉洁纪律，维护公共利益，保障被征地拆迁群众的合法权益，根据中共赣州市纪委办公室关于印发《监督推动征地拆迁领域突出问题专项治理工作方案》（赣市纪办字〔2023〕13号）要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，把尽心尽力维护群众权益作为根本出发点和落脚点。坚持问题导向，通过征地拆迁领域突出问题专项治理，督促各相关单位及各乡镇严格依法依规征地，严格执行征地补偿安置政策，做好征地工作，维护群众的合法权益，确保征地补偿和社会保障工作落实到位，保障被征地群众的知情权、参与权与监督权，促进实现“阳光”拆迁，让群众公平公正享受征地拆迁政策。

二、工作重点

压实压紧我县土地规划部门、土地征收机构、征迁实施部门等征地拆迁主体责任，促进依法履职、规范用权。重点梳理我县2018年以来的征地拆迁项目，紧盯以下环节：

（一）征迁启动环节。是否存在擅自扩大用地范围，非法用地，征拆公告、政策宣传不到位，监督渠道不畅通，以及对违反规定抢栽抢建监督不到位等问题。

（二）权属审核环节。是否存在伪造土地使用权证书、房屋产权证、建房证明等资料，冒领他人房屋、田土、坟墓等“借户”征地拆迁，故意签订临时性房屋转让、土地转租等协议或违规分户、更名制造多个征地拆迁主体，将村、组集体土地违规登记给个人，从中牟取个人利益或收受利益相关者贿赂等问题。

（三）面积测绘环节。是否存在征拆干部、测绘人员伙同征拆户虚构、虚增面积出具测绘报告，私刻测绘公司印章、制作虚假测绘报告，将征拆房屋、田土篡改为补偿标准更高的相关类别出具测绘报告，共同骗补等问题。

（四）协议制作环节。是否存在制作虚假征拆协议，领取空白协议不登记，作废协议不交回，违反工作程序先签字再填内容，单人签协议，代签名、模仿笔迹签名等问题。

（五）补偿安置环节。是否存在篡改补偿类别、低类高补等手段谋取利益，侵占挪用补偿资金，资金发放公示不到位或公示缺项漏人规避社会监督，以及因履职不到位或故意姑息纵容导致重复征用、“一物多补”等问题。

三、组织领导

为切实加强专项整治工作的领导，县政府决定成立征地拆迁领域突出问题专项治理工作小组，由县政府分管领导任组长，县自然资源局、县财政局、县住建局、县住保中心、县农业农村局、县人社局、县城市社区管委会、有关乡镇人民政府等相关部门单位主要负责同志为成员。领导小组下设办公室于县自然资源局，由县自然资源局主要负责同志兼任办公室主任，具体负责专项整治的组织协调、督查、推进落实等工作。

四、专项治理部门职责

县自然资源局：牵头落实集体土地征收、地上附着物征收补偿安置及用地报批等工作。具体对征收土地红线划定和勘测定界；会同相关部门完成土地所有权、使用权以及地面上青苗和附着物所有权的调查确认；拟定征迁补偿安置方案；依法落实土地征收预公告、社会稳定风险评估、征地补偿安置方案公告、听证等征地程序；代表县政府与被征收土地集体经济组织土地所有权人签订征收土地协议；补偿费用测算及拨付；集体土地用地报批等征地工作进行自查自纠。

县住建局、住保中心：牵头落实国有土地上房屋征收补偿安置工作。具体对房屋征收范围的确定；配合属地做好房屋和土地情况调查模底；征收补偿费用预算和划拨；拟定公布征收补偿方案；开展社会稳定风险评估；选定评估机构对被征收房屋落实评估；安置住房保障；房屋征收补偿协议的签订及履行；建立补偿档案等情况进行自查自纠。

县财政局：具体负责对征地拆迁补偿费用的筹措、拨付、监管等工作，对所涉征迁资金的管理和使用进行自查自纠。

县农业农村局：负责对集体土地征收过程中农村集体经济组织成员身份确认，监督集体所有的征收土地补偿费用在农村集体经济组织内部分配使用等工作，并对以上两项工作进行自查自纠。

县人社局：负责对被征地农民社会保险工作进行自查自纠。

涉及乡（镇）人民政府、城市社区管委会：负责征地拆迁的组织实施、政策宣传、补偿安置落实、土地交付等工作。具体对征地拆迁政策宣传动员；土地房屋以及其他建筑物、构筑物的调查确认；对征地拆迁补偿费用发放、分配使用、房屋拆迁安置落实情况、土地交付和矛盾纠纷化解等工作进行自查自纠。

县人民政府指定单位负责征地拆迁的重点工程项目自查自纠工作，由指定单位及涉及的乡（镇）人民政府具体负责。

五、工作步骤

本次专项整治行动自2023年4月至11月结束，用8个月时间分四个阶段集中监督推动专项治理工作。

（一）动员部署阶段（2023年4月底前）

各乡镇、城市社区及涉及征地的相关单位要组织成立领导机构，制订专项行动工作方案，组织召开会议，研究部署专项整治行动有关任务，建立跟踪督查和责任追究制度，明确工作目标、任务分工、完成时限及工作要求，层层落实责任。

（二）自查自纠阶段（2023年6月中旬前）

按照工作任务要求开展自查工作，排查2018年以来具体实施征迁的项目征地拆迁和补偿安置情况，查清是否存在不履行法定征迁程序、未主动公开征地拆迁信息、未公平公正补偿安置的行为、未规范管理征迁补偿安置档案；查清被征迁群众在补偿安置方案制定时是否参与，对补偿安置方式是否有较大意见；查清是否存在不依法补偿安置，补偿款发放不到位，“一物多补”，公务人员贪污、截留补偿款的行为。对群众上访及向上级部门反映的涉及征地拆迁问题，要逐宗核查，核实是否存在侵害群众合法权益的问题；核实是否有公务人员参与“两违”骗取补偿款从中获利的行为。各乡镇、城市社区及涉及征地的相关单位要在6月10之前将自查自纠整改情况汇报材料及整改台账报送至县专项整治行动领导小组办公室。

（三）整改落实阶段（2023年6月—8月）

各相关单位要根据自查情况，对征地领域突出问题专项治理过程中发现的问题，逐条严格按照相关法律、法规及政策整改到位；涉及追究相关人员责任的，要及时移送有关部门。对整改情况（包括整改工作开展情况、整改措施、整改结果、下一步措施、工作建议等）要形成整改情况报告。

（四）规范提升阶段（2023年8月—11月）

在整治落实工作的基础上，下一步做好以下工作：1.规范征地拆迁工作，严格执行征迁政策标准、程序，做到征迁工作公开透明、公平公正，维护被征迁群众的知情权和参与权；2.改进补偿款发放工作机制，建立健全征迁风险防范、预警及责任追究查处机制；3.加强对工作人员的宣传教育、日常监管和外部监督，及时发现问题、解决问题，完善“不敢腐、不能腐、不想腐”的工作制度建设。

六、具体要求

（一）坚持统筹协调。专项治理工作在县专项治理工作领导小组统一部署下开展，按照分工协作的原则，结合各部门工作职能，实行领导小组横向统筹、系统垂直指导，形成上下联动、协同配合的工作格局。各部门要主动向领导小组汇报工作进展情况；要定期召开协调会、推进会，共同推进专项治理工作。

（二）层层压实责任。各部门要按照印发的实施方案和本工作方案的要求，从讲政治和全面从严治党的高度，主动担当，履职尽责，认真开展专项治理。各部门主要负责人要切实承担责任，把专项治理工作紧紧抓在手里，对本部门自查自纠情况要签字背书，作为倒查追责的依据。要严格按照时限要求和治理重点，扎实推进，确保自查内容全面、台账记录明细、整改措施可行、建章立制科学。

（三）强化督导检查。专项治理工作领导小组要加强对专项治理工作的督导检查，定期听取工作汇报，及时掌握工作进展情况，主动协调解决工作中遇到的困难和问题，确保专项治理工作扎实有效推进。每阶段工作结束后，要逐级上报专项治理工作进展情况。对专项治理工作组织不力、弄虚作假、瞒报漏报、敷衍塞责的，要严肃追究有关人员责任。对在执行政策制度打折扣、搞变通、做选择的，发现一起、查处一起，决不姑息迁就；造成严重后果的相关单位，一律严肃问责。

附件：1.征地拆迁项目基本情况表

2.征地拆迁领域突出问题专项整治问题整改表

附件1

征地拆迁项目基本情况表

填报单位：（盖章）

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  | 征迁补偿情况 |  |  |  | 自查整改情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 征地拆迁年份 | 项目名称 | 征地拆迁位置 | 征地面积（亩） | 拆迁房屋栋数（栋） | 其他地上附着物 | 征迁补偿资金来源情况 | 征迁补偿总费用（万元） | 征迁补偿资金发放或分配使用情况（万元） | 结余、结转资金金额（万元） | 自查问题 | 整改措施 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

征地拆迁领域突出问题专项整治问题整改表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 项目 名称 | 征地拆迁位置 | 问题类别 |  | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 征迁启动环节 | 存在擅自扩大用地范围问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非法用地问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 征拆公告问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 政策宣传不到位、监督渠道不畅通问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对违反规定抢栽抢建监督不到位等问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 权属审核环节 | 存在伪造土地使用权证书、房屋产权证、建房证明等资料，冒领他人房屋、田土、坟墓等“借户”征地拆迁问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 故意签订临时性房屋转让、土地转租等协议或违规分户、更名制造多个征地拆迁主体，将村、组集体土地违规登记给个人，从中牟取个人利益或收受利益相关者贿赂问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面积测绘环节 | 存在征迁干部、测绘人员伙同征迁户虚构、虚增面积出具测绘报告问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 私刻测绘公司印章、制作虚假测绘报告问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 将征拆房屋、田土篡改为补偿标准更高的相关类别出具测绘报告，共同骗补等问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 协议制作环节 | 存在制作虚假征拆协议，领取空白协议不登记，作废协议不交回问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 违反工作程序先签字再填内容问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单人签协议，代签名。模仿笔迹签名等问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补偿安置环节 | 存在篡改补偿类别、低类高补等手段谋取利益问题 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侵占挪用补偿资金，资金发放公示不到位或公示缺项漏人规避社会监督，以及因履职不到位或故意故息纵容导致重复征用、“一物多补”等问题 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

兴国县人民政府办公室                   2023年5月10日印发